# Техническое задание: перенос процесса лидогенерации HotelCompas в BPMSoft

Версия 1.0 (черновик для согласования). Основа: текущий планер HotelCompas (раздел «Лидогенерация», KPI сотрудника, напоминания, звонки).

Важно. Сайт bpmsoft.ru из рабочей среды недоступен, поэтому названия объектов BPMSoft ниже (раздел, справочник, бизнес-процесс, дашборд) даны в общепринятой терминологии low-code BPM/CRM. Пункты, которые надо сверить с реальной конфигурацией и версией, помечены «(уточнить)». Список вопросов в конце.

## 1. Цель и границы

Цель. Вести весь процесс исходящей лидогенерации (SDR, Максим, Настя) в BPMSoft: лиды, сообщения, статусы, задачи и follow-up, звонки и встречи. Автоматически ставить задачи и считать KPI сотрудника.

Что должно получиться.

Один источник правды по лидам и ответам. Параллельное внесение в планер прекращается после периода сверки.

Задачи и follow-up создаются автоматически, срок выполнения и переносы фиксируются.

KPI сотрудника (SLA, вывод на встречи, живой диалог, Wrong ICP, верные статусы, контакты) считается из данных BPMSoft без ручного пересчета.

Доступы разведены по ролям, массовая выгрузка базы закрыта для SDR.

Вне объема (остается в планере). Личные задачи, проекты, карта, недельное планирование. Решение по KPI-панели см. раздел 9.

## 2. Пользователи и роли

| Роль | Кто | Что делает | Что не видит |
| --- | --- | --- | --- |
| SDR | Эвелина (и будущие SDR) | Ведет свои лиды, вносит ответы, ставит этапы и статусы, выполняет задачи и follow-up, фиксирует звонки | Чужих лидов, KPI-выплаты, настроек, массового экспорта |
| Менеджер по встречам | Максим | Принимает переданные лиды, ставит результат звонка, дату проведения | KPI-выплаты, настроек |
| Руководитель | Настя | Все данные, аудит статусов, KPI и выплата, настройка справочников и процессов | Нет ограничений |

Правила доступа: права на уровне объекта (раздел) и на уровне записи (SDR видит записи, где он ответственный). Экспорт в Excel/CSV разрешен только руководителю (уточнить, как настраивается в BPMSoft).

## 3. Структура данных

### 3.1. Объекты (разделы)

| Объект | Назначение | Источник в планере |
| --- | --- | --- |
| Компания | Отель, авиакомпания, агентство. Один раз, без дублей | название, сегмент, кампания |
| Контакт | Человек в компании | contactName, должность, почта, телефон |
| Лид (сделка) | Работа с компанией: этап, даты, ответственный | maxLeads |
| Сообщение (активность) | Каждый ответ контакта с датой и статусом | messages[] |
| Задача | Ответ, follow-up, проверка | maxReminders |
| Звонок / встреча | Дата, итог, следующая дата | maxCalls |
| Недельная статистика | Контактов добавлено в автоматизацию за неделю | weeklyAutomationStats |
| Проверка статусов (аудит) | Выборка диалогов, % верных статусов | kpiTracker |

### 3.2. Поля

Компания: название (уникальное, сравнение без регистра и лишних пробелов), сегмент, кампания (например, HotelCompas US, Выставки), стенд на выставке, источник списка (ресёрч SDR или список от Насти), страна, сайт.

Контакт: имя, должность, почта, телефон, WhatsApp, аккаунт отправки (Leonid Khlibov, Maria Khlibova, Noel Boeva, Anis Souguir (уточнить актуальный список)), текущее касание (Connection Request, M1, M2, M3, M4, M5).

Лид:

ответственный SDR (кто нашел и ведет);

этап воронки (раздел 3.3);

причина закрытия (справочник, обязательна при закрытии);

тип лида (Agency, In-house, Recommendation);

качество ответа (флаг Irresponsible);

дата первого ответа, дата второго ответа (вычисляется);

дата назначения встречи, дата встречи (план), дата проведения звонка;

кто сейчас держит лид: SDR, Максим, представитель;

признак «Список от Анастасии» (нужен для Wrong ICP);

кампания.

Сообщение: лид, контакт, дата ответа, статус ответа, кто внес, текст (необязательно), канал (LinkedIn, email, WhatsApp).

Задача: лид, тип (ответить, follow-up №1, №2, №3, решить, предложить звонок, принять встречу, аудит, подвести KPI), срок, исходный срок, выполнено (дата), номер follow-up, кто перенес, кто назначен.

Звонок: лид, дата, итог, следующая дата, ответственный.

Все даты и поле «кто внес» обязательны: от них считается KPI.

### 3.3. Воронка

Сейчас в планере 13 статусов. Они смешивают четыре разные вещи, в BPMSoft их нужно разделить:

| Что это | Статусы планера | Где в BPMSoft |
| --- | --- | --- |
| Этап воронки | Neutral, Interested, Potential call, Call scheduled, Call done | Этап лида |
| Причина закрытия | Not interested, Irrelevant, Bad timing, Money issues | Справочник причин |
| Тип лида | Agency, In-house, Recommendation | Поле-список |
| Качество ответа | Irresponsible | Флаг |

Этапы воронки:

Новый ответ (Neutral): пришел первый ответ контакта.

В диалоге: от контакта 2 и более ответов.

Интерес (Interested, Potential call).

Встреча назначена (Call scheduled): обязательна «дата встречи».

Встреча проведена (Call done): обязательна «дата проведения звонка».

Передан Максиму: после проведенной встречи.

Закрыт: всегда с причиной из справочника.

Справочник причин закрытия: Not interested, Irrelevant (Wrong ICP), Bad timing, Money issues, Нет ответа после 3 follow-up, Дубль.

Правило смены этапа: назад по воронке менять может только руководитель или с комментарием (уточнить, как реализовать в BPMSoft).

## 4. Бизнес-процессы и автоматизация

Все процессы создаются в дизайнере бизнес-процессов BPMSoft (уточнить). Каждая автоматическая задача хранит дату создания, дату выполнения и переносы.

| № | Триггер | Действие | Срок | Фиксируем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | Добавлен ответ контакта | Задача «Ответить» ответственному SDR | тот же рабочий день | создана, выполнена |
| П2 | Первый ответ и дальше тишина | Follow-up №1 | 3 рабочих дня после касания | срок, выполнено, перенос |
| П3 | Follow-up №1 выполнен, ответа нет | Follow-up №2, затем №3 | 3 рабочих дня после предыдущего | то же |
| П4 | Follow-up №3 без ответа | Задача «Решить: закрыть или сменить канал» | сразу | решение |
| П5 | Новый ответ при открытом follow-up | Закрыть follow-up, поставить признак «диалог» | сразу | время реакции |
| П6 | Этап «Интерес» | Задача «Предложить звонок» | 24-48 часов | срок |
| П7 | Этап «Встреча назначена» | Напоминание за сутки, проверка «дата встречи» | за 1 день | напоминание |
| П8 | Этап «Встреча проведена» | Задача Максиму «Принять или вернуть», проверка «дата звонка» | 48 часов | срок |
| П9 | Лид больше 3 рабочих дней без ответа и без выполненного follow-up | Уведомление руководителю и пометка «без касания» | ежедневно | список |
| П10 | 7-е число месяца | Задача руководителю «Подвести KPI за прошлый месяц» | до 10-го | срок |
| П11 | Раз в 2 недели | Задача «Проверить 10 диалогов» (аудит статусов) | 2 недели | результат |
| П12 | Закрытие лида | Проверка обязательной причины | сразу | причина |

Рабочие дни. Сроки считаются по рабочему календарю (выходные и праздники исключены). Нужен производственный календарь в BPMSoft (уточнить).

Нет автоматизации без причин. Если у лида 3 follow-up и ответа нет, система не закрывает его сама, а ставит задачу П4. Решение принимает человек.

## 5. Экранные формы и представления

Рабочее место SDR. Список «Мои лиды» с фильтрами по кампании, этапу, периоду. Колонки: компания, контакт, этап, последний ответ, ближайшая задача, красный маркер при просрочке (более 3 рабочих дней без касания).

Карточка лида. Лента сообщений, задачи, звонки, поля раздела 3.2. Кнопка «Добавить ответ» (дата, статус, текст).

Календарь задач. По дням, с отметкой «выполнено». Перенос срока обязан сохранять исходный срок.

Фильтр по периоду (как в планере): новые первые ответы, вторые ответы, follow-up, живой диалог, компании в диалоге.

Канбан по этапам для руководителя и Максима.

Раздел «Аудит». Выборка 20 диалогов, отметки «верно / неверно / не внесено», итоговый процент.

Дашборд руководителя. KPI сотрудника за неделю и месяц (раздел 6).

## 6. KPI и отчеты

Пороги и логика берутся из действующего документа KPI. Основное:

| Показатель | Как считать из данных BPMSoft | Минимум / план / отлично |
| --- | --- | --- |
| Средний SLA | Среднее по процессам: ответы вовремя, follow-up вовремя, ежедневная проверка | 85 / 90 / 95 % |
| Вывод на встречи | Уникальные компании с «датой проведения звонка» в периоде | 3-5 в месяц на 1-3 месяце; 8/10/12 с 4-го; 12/15/18 с 7-го |
| Живой диалог | Из лидов с ответом в периоде доля тех, у кого пришел 2-й и следующий ответ | 35 / 45 / 55 % |
| Компаний в диалоге | Уникальные компании с ответом в периоде | без порога |
| Контакты добавлены | Сумма недельной статистики за период | 1500 / 1800 / 2700 |
| Replied → Interested | Доля лидов с интересом среди лидов с ответом (с 3-го месяца) | 15 / 25 / 35 % |
| Wrong ICP (не выше) | Доля причины Irrelevant среди лидов, найденных самим SDR | 20 / 12 / 8 % |
| Верные статусы | Процент верных в выборке аудита | 80 / 90 / 95 % |

Правила расчета.

Один лид считается один раз за период, сколько бы сообщений он ни написал.

Нормы в штуках пересчитываются на отработанные рабочие дни; проценты не пересчитываются.

Если у сотрудника меньше 10 лидов за период, процент показывается, но не оценивается («мало данных»).

Итоги за месяц считаются до 10-го числа, напоминание 7-го.

Недельный вид показывает только показатели и подсказки, без денег. Выплата считается только за месяц.

Выплата ($200 по умолчанию): веса, 50 / 100 / 120 % от доли за минимум / план / отлично; если верных статусов меньше 80 %, живой диалог и Replied → Interested не засчитываются.

Журнал follow-up. Хранится история: создан, выполнен, перенесен (на какую дату и кем), удален (мягкое удаление). От него считается «вовремя / с опозданием / не сделано / переносилось». Это единственный источник для SLA follow-up, поэтому история не должна теряться при переносе.

Выгрузки. Месячный отчет по сотруднику в HTML/CSV для руководителя (экспорт только по роли руководителя).

## 7. Интеграции и обмен данными

BPMSoft → KPI. Вариант А: KPI-панель планера читает данные из BPMSoft через API (REST/OData, уточнить). Вариант Б: ежедневная или еженедельная выгрузка в CSV, которую загружает планер. Вариант В: KPI целиком переезжает в дашборд BPMSoft.

GetSales и автоматизация (LinkedIn). Ответы сейчас вносятся вручную. Желательно подтягивать ответы и статусы автоматически (webhook или выгрузка), либо оставить ручной ввод в карточку (уточнить, есть ли API у GetSales).

Почта и календарь. Встречи и звонки синхронизируются с Google Calendar (уточнить, что есть в BPMSoft).

Аутентификация. Единый вход с рабочей почтой @hotelcompas.com, двухфакторная защита для руководителя.

Решение по варианту интеграции принимается до начала переноса (раздел 9).

## 8. Перенос данных и запуск

Согласовать воронку, статусы и поля (разделы 3-4).

Собрать систему и прогнать на копии базы.

Перенести историю: лиды, сообщения с датами и авторами, напоминания с журналом follow-up, недельную статистику, звонки.

Две недели вести параллельно в планере и BPMSoft и сверять цифры KPI.

Выключить внесение лидов в планере, оставить нужное (раздел 9).

Закрыть старые доступы, проверить роли.

Критический риск. Если переносить без периода сверки, потеряются даты и журнал follow-up, а от них считается выплата. Для переноса нужен маппинг статусов: старые 13 статусов переводятся в этап + причину + тип по таблице раздела 3.3.

Маппинг старых статусов:

| Статус планера | Этап | Причина / тип / флаг |
| --- | --- | --- |
| Neutral | Новый ответ или В диалоге (по числу ответов) |  |
| Interested | Интерес |  |
| Potential call | Интерес |  |
| Call scheduled | Встреча назначена |  |
| Call done | Встреча проведена |  |
| Recommendation | Интерес | тип: Recommendation |
| Agency | В диалоге | тип: Agency |
| In-house | В диалоге | тип: In-house |
| Not interested | Закрыт | причина: Not interested |
| Irrelevant | Закрыт | причина: Irrelevant (Wrong ICP) |
| Bad timing | Закрыт | причина: Bad timing |
| Money issues | Закрыт | причина: Money issues |
| Irresponsible | по ситуации | флаг: Irresponsible |

## 9. Решения, которые нужны до старта

Где живет KPI: остается панель планера (читает BPMSoft через API/выгрузку) или переезжает в BPMSoft. Если лиды перестанут вноситься в планер, а источник не заменен, KPI покажет нули.

Кто работает в BPMSoft: только отдел лидгена или вся компания. Влияет на роли и на единые справочники.

Нужна ли интеграция с GetSales или остается ручной ввод.

Дата переезда и срок параллельной работы.

Что именно остается в планере (личное, проекты, карта).

## 10. Критерии приемки

Лид создается, ведется по этапам, закрывается только с причиной.

Задачи П1-П12 создаются автоматически и закрываются без ручного создания.

Журнал follow-up хранит создание, выполнение, переносы и удаления.

SDR не видит чужие лиды и KPI-выплату, не может экспортировать базу.

На тестовой копии KPI за месяц совпадает с расчетом планера с отклонением не более 1 лида на показатель.

Все исторические лиды перенесены с датами и авторами; расхождений по количеству нет.

Руководитель получает задачу 7-го числа и закрывает KPI до 10-го.

## 11. Вопросы к вам и к владельцу BPMSoft

Какая версия и конфигурация BPMSoft: облако или на своих серверах, какие модули (CRM, маркетинг, портал)?

Есть ли REST/OData API и можно ли создать сервисного пользователя только для чтения (для KPI)?

Есть ли настройка прав на уровне записи и запрет экспорта для роли?

Есть ли производственный календарь и расчет сроков по рабочим дням в бизнес-процессах?

Кто настраивает систему: внутренний администратор, подрядчик BPMSoft или мы сами? Какой срок и бюджет?

Можно ли подключить входящие ответы из GetSales, и нужно ли это сейчас?

Кто принимает ТЗ и подписывает приемку?

## Приложение. Что уже есть в планере и можно использовать как образец

Раздел «Лидогенерация»: лиды, ответы с датами и авторами, календарь напоминаний, звонки.

Журнал follow-up: создано, выполнено, перенос, мягкое удаление.

Фильтр периода в «Лидах»: первые ответы, вторые, follow-up.

KPI сотрудника: настройки, недельный и месячный вид, пропорциональный пересчет норм, мультисотрудник, снимок месяца.

Документ KPI: docs/KPI.md.